DORO 강사 시스템 개발 계획서

Google Sheets · Apps Script · Google Forms 기반 MVP 구축용 / 버전 1.0 / 2026-03-08

본 문서는 DORO 강사관리 시스템의 명확한 기획 정리, 실제 개발 순서, 운영 기준, 개발일지 작성 원칙을 한 문서 안에 정리한 실행형 개발 계획서이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | 강사 시스템의 기획 기준을 고정하고, Google Sheet·App Script·Google Form 기반의 MVP를 실제로 개발할 수 있게 만드는 기준 문서 |
| 대상 독자 | 대표, 운영 매니저, 개발 담당자, 향후 유지보수 담당자 |
| 문서 성격 | 기획안 + 개발 로드맵 + 운영 정의서 + 개발일지 템플릿 |
| 핵심 산출물 | 시트 구조, 폼 설계, 스크립트 구조, 점수 규칙, 추천 흐름, 개발일지 기준 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

현재 DORO의 강사 운영은 강사 명부, 강의 신청, 배정, 피드백, 패널티, 강사 성장 관리가 분산되어 있고, 수기 판단과 개인 기억에 의존하는 비중이 높다. 이 구조는 중복 배정, 기록 누락, 운영 기준의 불일치, 피드백 축적의 어려움, 강사와의 소통 단절로 이어질 수 있다.

## 1.2 프로젝트 목적

휴먼 에러와 비효율적인 수기 관리에서 벗어나, 데이터 기반의 강사 등급제와 자동 배정 알고리즘을 도입하여 매니저와 강사의 소통을 높인다.

우수한 공대생·교대생이 대학 생활 안에서 높은 성과를 내는 인재로 성장할 수 있도록, DORO 활동을 운영 경험·멘토 경험·커리어 자산으로 연결하는 시스템을 만든다.

## 1.3 DORO 운영모델 정의

DORO는 자체 교보재와 커리큘럼을 기반으로 외부 강의 현장에 강사를 파견하는 운영 플랫폼이다.

강사는 평생 직업 강사가 아니라, 전공 역량을 살려 효율적으로 수익을 얻고 성장 자산을 남기는 청년 인재다.

학부모와 학생에게 DORO 강사는 단순 강사가 아니라 공학·교육 멘토로 보여야 한다.

따라서 시스템은 ‘좋은 강사를 줄 세우는 도구’가 아니라 ‘좋은 운영과 좋은 청년 성장을 동시에 만드는 운영 시스템’이어야 한다.

## 1.4 이번 MVP의 범위

| 구분 | 포함 | 제외 또는 후순위 |
| --- | --- | --- |
| 운영 기록 | 강사·강의·배정·피드백·패널티·증거팩 기록 | 회계 자동 정산 전체 통합 |
| 자동화 | 추천 후보 계산, 알림 자동화, 점수 계산 | 완전 자동 확정 배정 |
| 소통 | 회고, 체크인 큐, 멘토 매칭, 개선 카드, 이의제기 | 학부모 공개용 포털 |
| 브랜딩 | 멘토 프로필 기반 데이터 축적 | 대외 공개 프로필 페이지 런칭 |
| 기술 | Google Sheets / Forms / Apps Script | 전용 웹앱, 모바일 앱, 별도 서버 |

# 2. 고정된 핵심 설계 원칙

이 문서 이후의 개발은 아래 6가지를 변하지 않는 기준으로 삼는다.

등급은 N / G / A / M으로 고정한다.

등급과 상태를 분리한다. 등급은 성장 수준이고, 상태는 배정 가능 여부다.

배정점수와 승급점수를 분리한다.

담임/기관 피드백은 단순 만족도가 아니라 구조화된 관찰형 문항으로 수집한다.

승급에는 샘플 증거팩 리뷰가 반드시 포함된다.

Discord와 Gmail은 알림 채널로만 쓰고, 원본 기록은 Sheets와 Forms에 남긴다.

## 2.1 등급, 상태, 자격의 정의

| 구분 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 등급 | N | 신규 또는 검증중. 기본 교육 수료 전이거나 실전 데이터가 부족한 상태 |
| 등급 | G | 기본 배정 가능. 보조강사·기본 수업 수행 가능 |
| 등급 | A | 주강사 안정권. 리드 수업 가능 |
| 등급 | M | 멘토·대표 강사·운영 리더 역할 가능 |
| 상태 | active | 정상 배정 가능 |
| 상태 | restricted | 일부 수업 또는 일정 범위 제한 |
| 상태 | suspended | 일시 중지. 재교육 또는 검토 필요 |
| 상태 | removed | 운영 대상에서 제외 |
| 자격 | assistant_cert / lead_cert / ops_cert | 역할 자격. 등급과 별도로 관리 |

# 3. 기능 정의

## 3.1 시스템이 반드시 해결해야 하는 문제

누가 어떤 강의를 맡을 수 있는지 기준이 불명확하다.

배정 과정이 사람 기억과 수기 대화에 의존한다.

피드백이 쌓이더라도 다음 배정과 승급에 연결되지 않는다.

패널티와 이의제기 프로세스가 구조화되어 있지 않다.

강사의 성장과 커리어 가치를 기록으로 남기기 어렵다.

## 3.2 시스템의 핵심 기능

강사·강의·자격·상태·가용시간의 기준 정보 관리

강의 신청과 지원 로그 관리

배정 추천 점수 계산 및 후보 추천

담임/기관·학생·강사 회고 데이터 축적

증거팩과 기여도 기록

월간 점수 갱신 및 등급 스냅샷 저장

체크인 큐, 멘토 매칭, 개선 카드, 이의제기 처리

# 4. 데이터 구조 설계

## 4.1 기본 원칙

모든 핵심 데이터는 이름이 아니라 instructor_id, request_id, assignment_id 같은 고유 ID로 연결한다.

민감정보와 운영정보를 반드시 분리한다.

누적 경력과 최근 성과를 섞지 않는다.

점수 계산 규칙은 코드가 아니라 Config_Rules 시트에서 관리한다.

## 4.2 권장 Google Sheet 탭 구조

| 탭 이름 | 역할 | 핵심 컬럼 예시 |
| --- | --- | --- |
| Instructor_Master | 강사 기본 프로필 | instructor_id, name, cohort, university, major, region, grade, status, track_preference |
| Instructor_Sensitive | 민감정보 분리 저장 | instructor_id, birth_date, phone, email, bank_name, bank_account, address, consent_status |
| Qualification | 자격과 교육 이수 | instructor_id, assistant_cert, lead_cert, ops_cert, content_type, ot_completed_at, renewal_due_date |
| Availability | 가용시간과 선호 조건 | instructor_id, available_day, available_time, preferred_region, max_weekly_classes, unavailable_dates |
| Class_Request | 강의 요청 원장 | request_id, school_name, class_date, time, region, content_type, role_needed, status |
| Application_Log | 지원 기록 | application_id, request_id, instructor_id, applied_at, preferred_role, note |
| Assignment_Log | 배정 결과 | assignment_id, request_id, instructor_id, assigned_role, recommended_rank, final_decision, override_reason |
| Ops_Log | 운영 로그 | request_id, instructor_id, accept_time, material_submit_time, departure_check_time, arrival_check_time, late_minutes |
| Teacher_Feedback | 담임·기관 관찰 피드백 | request_id, instructor_id, preparedness, level_fit, engagement, safety, reassign_intent, comment |
| Student_Feedback | 학생 집계형 피드백 | request_id, instructor_id, fun_score, understand_score, again_score, response_count |
| Reflection_Log | 강사 회고 | request_id, instructor_id, what_went_well, challenge, next_improvement, support_needed |
| Evidence_Pack | 샘플 증거팩 | request_id, instructor_id, evidence_type, file_link, review_score, review_comment |
| Contribution_Log | 교구·콘텐츠·운영 기여 | instructor_id, contribution_type, project_name, hours, outcome, contribution_score |
| Incident_Appeal | 이슈와 이의제기 | case_id, request_id, instructor_id, incident_type, point_change, appeal_reason, review_result |
| Score_Assignment | 배정점수 스냅샷 | snapshot_date, instructor_id, reliability_score, qualification_score, field_feedback_score, total_score |
| Score_Promotion | 승급점수 스냅샷 | snapshot_date, instructor_id, reliability_score, mastery_score, contribution_score, evidence_score, total_score |
| Grade_Snapshot | 등급 변화 기록 | snapshot_date, instructor_id, grade, status, reason, calc_version |
| Decision_Log | 운영 의사결정 기록 | decision_id, date, topic, decision, reason, owner, review_date |
| Checkin_Queue | 매니저 체크인 큐 | month, instructor_id, trigger_reason, priority, manager, due_date, completed_at |
| Config_Rules | 가중치와 규칙 | rule_group, rule_name, rule_value, effective_from, version, owner |

## 4.3 기존 엑셀 이관 기준

| 기존 시트 | 새 구조에서의 처리 | 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| 강사정보 | Instructor_Master + Instructor_Sensitive로 분리 | 주민번호, 계좌, 주소는 민감정보 영역으로 분리 |
| 단기인력 명단 | Contribution_Log 또는 보조 인력 마스터로 이관 | 단기 인력을 강사와 같은 ID 체계로 통합할지 별도 관리할지 결정 필요 |
| 단기인력 근무표 | Contribution_Log에 흡수 | 작업유형 표준화 필요 |
| 정보 활용 | 멘토 프로필 및 브랜딩용 데이터 기초 | 배정점수 계산에 직접 사용하지 않음 |

# 5. Google Form 설계

현장에 매니저가 상주하기 어려운 구조를 고려하여, 현장 관찰을 ‘사후 구조화 기록’으로 대체한다. 핵심은 만족도 조사보다 관찰형 문항 설계다.

| 폼 이름 | 제출 시점 | 핵심 문항 |
| --- | --- | --- |
| 담임/기관 피드백 폼 | 강의 종료 직후 | 제시간 도착, 준비도, 수준 적합성, 학생 참여, 안전/교구 관리, 재배정 의사 |
| 학생 마이크로 피드백 폼 | 강의 종료 직후 | 재미, 이해, 재참여 의사 3문항 중심 / 집계형 응답 |
| 강사 회고 폼 | 강의 종료 2시간 후 자동 발송 | 잘 된 점, 어려운 점, 다음 개선점, 지원 필요 여부, 현장 이슈 |
| 이슈/사고 신고 폼 | 즉시 또는 당일 | 지각, 준비물 문제, 일정 변경, 안전 이슈, 대체 요청 |
| 증거팩 제출 폼 | 신규/승급/이슈/상위등급 후보 시 | 교안, 교구 사진, 짧은 intro/closing clip, 회고 보충 |

## 5.1 폼 작성 원칙

모든 폼은 request_id와 instructor_id를 프리필(prefill)로 전달받아야 한다.

학생 응답은 개인 정보 없이 집계형으로 저장한다.

기관 피드백은 ‘좋았나요?’ 대신 ‘관찰 가능한 행동이 있었는가’ 중심으로 설계한다.

폼 제목과 시트명은 한글/영문 혼합이 아니라 일관된 네이밍 규칙을 적용한다.

# 6. Apps Script 구조

MVP에서는 복잡한 알고리즘보다 ‘기록이 남고, 점수가 계산되고, 사람이 추천을 검토할 수 있는 상태’를 먼저 만든다.

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| ConfigService.gs | 가중치, 규칙, 상태값, 메시지 템플릿 조회 |
| IdService.gs | instructor_id, request_id, case_id 생성 규칙 |
| FormHandler.gs | 폼 제출 이벤트 처리 및 시트 기록 |
| ScoreService.gs | 배정점수·승급점수 계산 |
| AssignmentService.gs | 추천 후보 계산, 필터링, 추천 순위 생성 |
| NotificationService.gs | 메일/디스코드 알림 발송 |
| CheckinService.gs | 월간 체크인 큐 생성 |
| AppealService.gs | 패널티/이의제기 처리 보조 |
| SnapshotService.gs | 월간 스냅샷 저장 |
| Utils.gs | 공통 유틸리티 |

## 6.1 권장 트리거

| 트리거 | 시점 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| onFormSubmit | 폼 제출 시 | 관련 로그 시트에 자동 기록, 점수 재계산 대상 표시 |
| time-driven (매일) | 매일 1회 | 배정점수 갱신, 미응답 리마인드, 상태 검증 |
| time-driven (매월) | 매월 1회 | 승급점수 갱신, Grade_Snapshot 저장, Checkin_Queue 생성 |
| manual button/menu | 관리자 실행 | 특정 request에 대한 추천 후보 생성, 배정 확정, 개선 카드 발행 |

## 6.2 추천 흐름

Class_Request 등록

지원자 수집 또는 후보 풀 불러오기

시간 충돌, 지역 불가, 역할 자격 미달을 먼저 제거

배정점수와 수업 적합도를 결합하여 추천 순위를 계산

관리자 화면에 상위 3명 후보와 추천 사유를 표시

관리자가 확정 또는 override를 선택하고 사유를 기록

배정 공지 발송, Assignment_Log와 Ops_Log 준비

# 7. 점수와 등급 규칙

## 7.1 배정점수

| 영역 | 권장 비중 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 운영 신뢰도 | 40 | 응답속도, 자료 제출 기한, 출발/도착 체크, 지각/노쇼/이슈 |
| 자격 | 25 | 콘텐츠 자격, 역할 자격, 필수 교육 이수 |
| 현장 피드백 | 20 | 담임·기관 15 / 학생 5 |
| 프로세스 준수 | 15 | 회고 제출, 이슈 보고, 필요한 증거 제출 |

추천점수 예시: 추천점수 = 배정점수 × 0.6 + 수업 적합도 × 0.4

## 7.2 승급점수

| 영역 | 권장 비중 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 운영 신뢰도 | 30 | 최근 3~6개월 운영 안정성 |
| 콘텐츠·역할 숙련 | 25 | lead_cert, ops_cert, 콘텐츠별 수행 안정성 |
| 현장 피드백 | 15 | 구조화된 사후 관찰 데이터 |
| 기여도 | 20 | 교구, 콘텐츠, 자동화, 멘토링, 운영 기여 |
| 증거팩 리뷰 | 10 | 샘플 수업 자료·사진·영상·회고 리뷰 |

## 7.3 등급 전환 기준 초안

| 등급 | 핵심 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| N | 기본 교육 전 또는 초기 수업 데이터 부족 | 검증 단계 |
| G | 기본 OT 완료 + 초기 수업 안정 수행 | 보조강사·기본 수업 가능 |
| A | 승급점수 75 이상 + lead_cert + 최근 중대 이슈 없음 | 주강사 가능 |
| M | 승급점수 85 이상 + ops_cert + 증거팩 리뷰 통과 | 멘토·대표 강사·운영 리더 가능 |

주의: M은 상위 20명 같은 쿼터제가 아니라 기준 통과형 인증 등급으로 운영한다.

# 8. 소통 기능 구현안

| 기능 | 구현 방식 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 수업 후 3분 회고 | 강의 종료 후 자동 발송 | 평가용이 아니라 코칭용 데이터 확보 |
| 월 1회 체크인 큐 | 하락 신호·신규·승급 후보 자동 추출 | 매니저가 신호 있는 강사부터 대화 |
| 신규 강사 멘토 매칭 | 콘텐츠/지역 기준 자동 매칭 | 관리자 부담 완화, 초기 적응 지원 |
| 승급 탈락 개선 카드 | 부족 항목 2개 자동 추출 | 낙인이 아니라 다음 행동 제시 |
| 패널티-이의제기-복구 루프 | 사유 안내, 이의제기, 결과 기록 | 시스템 신뢰 확보 |

# 9. 개발 로드맵

| 단계 | 주제 | 핵심 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0단계 | 기준 고정 | 등급/상태/자격 정의, 네이밍 규칙, ID 규칙, 권한 원칙 확정 | 문서 승인 |
| 1단계 | 데이터 구조 구축 | Google Sheet 탭 생성, 기존 엑셀 이관, 민감정보 분리 | 시트 구조 확정 |
| 2단계 | 폼 구축 | 담임/기관, 학생, 회고, 이슈, 증거팩 폼 생성 | 폼-시트 연결 완료 |
| 3단계 | 로그 자동화 | 폼 제출 처리, 알림, 리마인드, 기본 검증 스크립트 | 수업 종료 후 기록 자동 축적 |
| 4단계 | 점수 엔진 | 배정점수·승급점수 계산식 구현 | 스냅샷 생성 |
| 5단계 | 추천보드 | 필터링, 추천 후보 계산, override 기록 | 관리자 승인형 추천 완성 |
| 6단계 | 소통 기능 | 체크인 큐, 멘토 매칭, 개선 카드, 이의제기 | 운영 루프 완성 |
| 7단계 | 파일럿/리뷰 | 실제 소규모 강의 운영 테스트, 오류 수정, 가중치 보정 | MVP 검증 |

## 9.1 첫 4주 권장 일정

| 주차 | 목표 |
| --- | --- |
| 1주차 | 등급/상태/자격/ID 체계 확정, Sheet 탭 생성, Config_Rules 작성 |
| 2주차 | 기존 엑셀 이관, Instructor_Master/ Sensitive 분리, Form 5종 초안 작성 |
| 3주차 | 폼 제출 자동 기록, 알림 및 리마인드, Ops_Log/Feedback 구조 연결 |
| 4주차 | 배정점수 초안 계산, 추천보드 초안, 관리자 테스트 시나리오 실행 |

# 10. 테스트 및 검증

## 10.1 반드시 돌려야 하는 시나리오

신규 강사 등록부터 N 등급 부여까지 문제가 없는가

request 등록 후 지원자 필터링과 추천 후보 계산이 정상 작동하는가

배정 확정 후 강사에게 알림이 정상 발송되는가

강의 종료 후 3개 폼이 정상적으로 연결되는가

지각 또는 노쇼 이슈 발생 시 Incident_Appeal 루프가 열리는가

월간 점수 스냅샷과 체크인 큐가 정상 생성되는가

## 10.2 MVP 검증 지표

| 영역 | 핵심 KPI |
| --- | --- |
| 배정 운영 | 배정 소요시간, 중복 배정 발생률, 관리자 수동 수정률 |
| 강의 안정성 | 지각률, 노쇼률, 이슈 보고 누락률 |
| 피드백 구조 | 기관 피드백 회수율, 회고 제출률, 증거팩 제출률 |
| 강사 성장 | 신규 강사 1개월 유지율, 승급 준비자 수, 체크인 완료율 |

# 11. 리스크와 대응

| 리스크 | 문제 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 민감정보와 운영정보 혼합 | 권한 관리 실패, 공유 사고 | Instructor_Sensitive 분리, 최소 권한 원칙 |
| 점수 항목 과다 | 운영 피로도 증가, 입력 누락 | MVP에서는 핵심 지표만 운영 |
| 폼 응답 부족 | 점수 왜곡 | 자동 리마인드와 미제출 상태 분리 |
| 코드에 규칙 하드코딩 | 운영 변경 시 유지보수 어려움 | Config_Rules 시트 기반 관리 |
| 추천 맹신 | 잘못된 배정 | 관리자 승인형 추천 + override 사유 기록 |
| 한 사람에게 지식 집중 | 담당자 부재 시 유지 불가 | 개발일지와 Decision_Log 상시 작성 |

# 12. 개발일지 작성 기준

개발일지는 ‘오늘 무엇을 만들었는가’보다 ‘무엇을 결정했고, 왜 그렇게 결정했으며, 다음에 어디를 고치면 되는가’를 남기는 문서여야 한다.

## 12.1 일일 개발일지 템플릿

날짜 / 버전 / 작성자

오늘의 목표

작업한 영역 (Sheet / Form / Script / Rule / 테스트)

구현한 내용

수정한 파일 또는 탭 이름

테스트 시나리오와 결과

발견한 이슈

오늘의 의사결정과 이유

미해결 과제

다음 작업

## 12.2 주간 개발 회고 템플릿

이번 주 목표

완료한 기능

밀린 작업

발생한 운영/기술 이슈

변경된 규칙과 그 이유

다음 주 최우선 작업 3개

## 12.3 의사결정 기록(Decision Log) 템플릿

| 항목 | 작성 기준 |
| --- | --- |
| 주제 | 무엇을 결정했는지 한 문장으로 적는다 |
| 배경 | 왜 이 결정을 하게 되었는지 문제 상황을 적는다 |
| 결정 내용 | 선택한 구조·규칙·가중치·네이밍 등을 명확히 적는다 |
| 채택 이유 | 대안과 비교했을 때 왜 이 안을 택했는지 적는다 |
| 영향 범위 | 어떤 시트, 폼, 스크립트, 운영 규칙에 영향이 가는지 적는다 |
| 재검토 시점 | 언제 다시 확인할지 적는다 |

# 13. 개발일지 예시

날짜: 2026-03-08
버전: v0.1
오늘의 목표: Instructor_Master, Instructor_Sensitive, Qualification 탭 생성 및 컬럼 확정
구현한 내용: 기존 강사정보 시트에서 운영용 컬럼과 민감정보 컬럼을 분리했다. instructor_id 형식을 DORO-I-0001부터 부여하기로 결정했다.
테스트 결과: 샘플 10명 기준으로 ID 부여와 시트 분리가 정상 동작했다.
발견한 이슈: 기존 엑셀에 주민번호와 계좌번호 형식이 통일되어 있지 않아 정제 규칙이 필요하다.
오늘의 의사결정: 이름 기반 매칭을 쓰지 않고 모든 후속 시트는 instructor_id로 연결한다.
다음 작업: Form 5종 설계 및 request_id 프리필 방식 확정

# 14. 바로 실행할 작업

Config_Rules에 등급, 상태, 자격, 점수 비중, 메시지 템플릿의 기본값을 먼저 입력한다.

Instructor_Master / Instructor_Sensitive / Qualification / Class_Request / Assignment_Log / Ops_Log부터 시트를 생성한다.

담임/기관 피드백 폼과 강사 회고 폼을 먼저 만든 뒤 onFormSubmit 연결을 구현한다.

ScoreService보다 먼저 FormHandler와 IdService를 만들고, 최소 데이터 흐름을 검증한다.

개발을 시작한 날부터 Decision_Log와 개발일지를 함께 남긴다.

# 부록 A. 권장 네이밍 규칙

| 대상 | 예시 |
| --- | --- |
| 강사 ID | DORO-I-0001 |
| 강의 요청 ID | DORO-R-20260308-001 |
| 배정 ID | DORO-A-20260308-001 |
| 이슈 케이스 ID | DORO-C-20260308-001 |
| 폼 이름 | DORO ¦ 담임피드백 ¦ 기본형 |
| 스냅샷 버전 | score_v1_202603 |

# 부록 B. 문서 사용 원칙

이 문서는 실제 개발을 위한 기준 문서이므로, 시트·폼·스크립트의 변경이 생기면 Decision_Log와 함께 업데이트한다.

문서에서 먼저 정의되지 않은 규칙은 코드에 먼저 넣지 않는다.

가중치 조정은 최소 2주 단위 파일럿 운영 데이터를 본 뒤에만 변경한다.